Titelseite
Fakultät Informatik, Institut für Software- und Multimediatechnik, Lehrstuhl Softwaretechnologie
Fahrgastinformationssystem
Dresden, 22.11.15

---
SWT-Projekt - Gruppe 3
- Eric Schölzel, 3. FS Informatik (Diplom)
- Jonas Schenke, 3. FS Informatik (Bachelor)
- Oliver Schmidt, 3. FS Informatik (Diplom)
- Robert Mörseburg, 3. FS Informatik (Diplom)
- Zdravko Yanakiev, 3. FS Informatik (Bachelor)

---
Aufgabenstellung 1
Aufgabenstellung
Funktionalität
- Webbasierte Ankunfts- und Abfahrtsanzeige
- Teil eines Fahrgastinformationssystems für das Eisenbahnbetriebslabor der TU Dresden
- Filterung nach Bahnhof, Zuggattung und Uhrzeit
- Einblenden aller Halte eines Zuglaufs
- Integrierung von Echtzeitinformationen (z. B. Verspätungen)
- Konfigurationsmöglichkeit

---
Aufgabenstellung 2
Aufgabenstellung
Datenquellen
- Fahrplanserver schickt TCP/IP-Telegramme mit Echtzeitinformationen
  - Verspätungen
  - Änderungen im Zuglauf
  - Aktuelle Uhrzeit
- Im Fehlerfall: Einlesen statischer Daten aus einer RailML-Datei
  - Bahnhöfe
  - Zugläufe mit Ankunfts- und Abfahrtszeiten

---
Vorgehensweise
- Verwendung von Spring Framework
  - Spring MVC
  - Thymeleaf
  - OXM
- Eigener TCP/IP-Parser
- Einsatz moderner Webtechnologien
  - HTML 5
  - CSS
  - JavaScript
  - Bootstrap Framework

---
Projektverlauf
OOA
- Analyse mit CRC-Kartenmethode
- GUI Mockup
- Erstellung des Pflichtenhefts
- Programmierung des kleinen Prototyps
- Analysemodell
  - Anwendungsfalldiagramm
  - Komponentendiagramm
  - Analyseklassendiagramm
  - Sequenzdiagramm

---
Projektverlauf
OOD
- Testplan
- Entwicklerdokumentation
- Entwurfsklassendiagramm
- Programmierung des großen Prototyps
- Prototyp des TCP/IP-Parsers

---
Projektverlauf
OOP
- Implementierung der Anwendung
- Dokumentation
- Testen

---
Probleme
Probleme
- RailML-Datei könnte fehlerhaft sein → nachgiebigeres Parsen
- Kompatibilitätsprobleme mit älteren Browsern

---
PowerPoint-Präsentation